|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | TAREFA | Pessoas envolvidas |
| 30/09 | Início de desenvolvimento de classes (Usuario) e término de Endereco em back end. Configurações principais do banco de dados | Back end de Usuario (Augusto e Diego), Back de Endereco (Ruhan) e cuidados com banco (Luiz) |
| 07/10 | Continuação de classe Usuario e desenvolvimento de classes Doacao e Notificacao. | Back de usuário (Diego), Doacao (Augusto) e Notificacao (Luiz e Ruhan) |
| 14/10 | Desenvolvimento de classes filhas de usuário no back (Doador e recebedor). Também finaliza classe Categoria | Back de doador (Diego), de recebedor (Ruhan) e de Categoria (Luiz e Augusto) |
| 21/10 | Começo do front end (começo da tela inicial, da tela de cadastro e tela de login), além de finalizar tela de termos | Front de tela de cadastro de login (Augusto e Ruhan),, tela inicial (Diego e Luiz) e tela de termos (Ruhan) |
| 28/10 | Finaliza tela inicial, de cadastro, de login e começa tela de cadastro de doação | Tela de cadastro e login (Diego e Luiz), de cadastro de doação (Augusto) e inicial (Augusto e Ruhan) |
| 04/11 | Faz telas de perfil, de edição de perfil e edição de doação, além da exclusão de doação | Tela de perfil (Augusto), de edição de perfil e doação (Diego e Luiz), exclusão de doação (Ruhan) e tela de chat e área de notificações (todos) |
| 11/11 | Término de tela de chat e área de notificações | Tela de chat (Diego e Augusto) e área de notificações (Luiz e Ruhan) |
| 18/11 | Apresentação |  |
|  |  |  |